一、单项选择题

1关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

【答案】DP7

2.关于发的效力层级的说法,正确的是()。

A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下,法律、法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法

【答案】BP4

3.下列法人中,属于特别法人的是()。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

【答案】DP10

4.关于表见代理的说法,正确的是()。

A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力

B本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失

C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理

【答案】BP16

5.关于委托代理的说法,正确的是()。

A.委托代理授权必须采用书面形式

B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权

C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任

D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任

【答案】CP13

6.甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

【答案】BP19

7.根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

【答案】BP311

8.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业

【答案】AP311

9.关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准

【答案】DP214

10关于人身保险合同的说法,正确的是()

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

【答案】BP39~40

11.下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()

A.警告

B.吊销许可证

C.责令停产停业

D.停止侵害

【答案】DP52

12.关于招标文件的说法,正确的是()

A.招标文件的要求不得高于法律规定

B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行

C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人

【答案】DP90

13.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。

A.撤销安全生产许可证

B.吊销安全生产许可证

C.暂扣安全生产许可证并限期整改

D.责令停止生产,并处罚款

【答案】CP222

14.关于中标和签订合同的说法,正确的是()

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同

【答案】CP101

15.企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

【答案】CP45

16.根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是（）。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

【答案】AP45

17.根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

【答案】DP80

18根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书

B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准

D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

【答案】CP192~193

19关于质量保证金预留的说法,正确的是（）

A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有

C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理

D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管

【答案】BP324

20.下列法律文书中不具有强制执行效力的是()

A.由仲裁机构作出的仲裁调解书

B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书

C.由国家行政机关作出的调解书

D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书

【答案】CP359

21.根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址,古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

【答案】CP213~214

22.甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()

A.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动

B.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动

C.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人

D.买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动

【答案】AP20

23.某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

【答案】AP22

25.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。

A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别

B.施工企业提取的的安全费用不列入工程造价

C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

D.施工企业不得提高安全费用的提取标准

【答案】CP244

26.关于施工企业返修义务的说法,正确的是()

A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修

B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修

C.非施工企业原因造成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担

D.对于非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不承担返修的义务

【答案】CP297

27.甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()

A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业

B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业

C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业

D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业

【答案】BP77

28.甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法,正确的是()。

A.未经甲许可,乙不得留存复制品或技术资料

B.没有约定报酬支付期限的,甲应当先行预付

C.因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任

D.乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料

【答案】AP169

29.李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请,2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。

A.2033年8月16日

B.2030年5月12日

C.2023年8月16日

D.2020年5月12日

【答案】DP26

二、多项选择题

72.根据《建设工程质量检测管理方法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有()

A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备

B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质

C.检测机构不得转包检测业务

D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行

E.利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案

【答案】ACEP296

73.A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由,责令甲限期拆除其建筑,退还所占土地,甲不服,欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法,正确的有()

A.可以是A市人民政府

B.只能是A市国土资源局

C.可以是A市国土资源局

D.可以是B区人民政府

E.只能是B区人民政府

【答案】CDP370

74.某施工企业与甲订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙,随后该施工企业向乙索款,并支付给甲。关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据正确的()

A.施工企业与甲之间形成合同之债

B.甲、乙之间不存在债的关系

C.乙与施工企业之间形成不当得利之债

D.施工企业与乙之间形成合同之债

E.乙与施工企业之间形成无因管理之债

【答案】ABCP22

75.下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有()

A.产权转移证书

B.营业账簿

C.权利、许可证照

D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据

E.已缴纳印花税凭证的副本

【答案】ABCP51

76.关于调解文书法律效力的说法,正确的有()

A.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力

B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力

C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力

D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力

E.仲裁调解书经人民法院司法确认后,即发生法律约束力

【答案】ABD P359~360

77.导致中标无效的情形有()

A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的

B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力,谋取中标的

C.投标截止日期以前投标人撒回已提交的招标文件进行修改的

D.招标人要求投标人提交投标保证金的

E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的

【答案】AEP102

78关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()

A.纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率

B.当期销项税额小于当期进项税额不项抵扣时,其不足部分可以结转下期续拒扣

C.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票

D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额

E.应纳销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票

【答案】BDEP47

79.下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有()

A.警告

B.记过

C.降级

D.撤职

E.罚款

【答案】ABCDP52

80.2018年1月15日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有()

A.该工程施工许可证自行废止

B.延期开工未超过6个月,施工许可证继续有效

C.应当在2018年4月15日前申请延期

D.不能按时开工,应当在1个月内报告

E.2018年7月1日开工之前,需要重新申领施工许可证

【答案】ACEP60

85.甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备,并签订了买卖合同。合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输,但没有约定毁损风脸的承担,则乙的主要义务有()

A.按合同约定交付机械设备

B.转移机械设备的所有权

C.承担机械设备运辋过程中毁损的风险

D.机械设备的瑕疵担保

E.为机械设备购买运输保险

【答案】ABDP172~173

86.根据《绿色施工原则》,关于建筑节材的说法,正确的有()。

A.图纸会审时,要达到材料损耗率比定额损耗率降低35%

B.应根据现场平面布置情况就近卸载,避兔和减少二次搬运

C.优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案

D.施工现场200公里以内的建筑材料用量占总重星的70%以上

E.采取技术和管理措施提高模版、脚手架的周转次数

【答案】BCEP207

87.关于建筑意外建筑伤害保险的说法,正确的有()。

A.意外伤害保险费由施工企业支付

B.施工企业办理建筑意外伤害保验时,投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额

C.保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日,工程提前竣工的，保验责任自行终止

D.已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险

E.工程项目中有分包项目,由分包单位办理意外伤害保险并承担投保

【答案】ABCP257

88.民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法正确的有()

A.交付不动产时,不动产所在地为合同履行地

B.争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地

C.即时结清的合同,标的物坐在地为合同履行地

D.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地

E.合同没有实际屐行的,当事人双方住所地为合同履行地

【答案】ADP332

89.关于社会保障费缴纳主体的说法，正确的是（）

A.失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳

B.基本养老保验费由用人单位和职工共同缴纳

C.生育保险费,由职工自行缴纳

D.基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳

E.工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳

【答案】BDEP163~164

90.关于建设用地使用权的说法,正确的有()

A.建设用地使用权自合同生效时设立

B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头约定的形式

D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分

E.住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期

【答案】BEP19

91.下列施工合同屐行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()

A.建设单位延期支付工程款,经催告后同意

B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的

C.施工全业已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

D.施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的

E施工企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的

【答案】CDEP142

92关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有()

A.当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决

B.被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决

C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书

D.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行

E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定

【答案】ACDEP355~356

93.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的

事人对建设工程实际竣工日期有工日期确定的说法,正确的有（ ）。

A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期

B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人已经提交工验报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经工验收,发包人撞自使用的,以工程完工日期为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】BCEP129

94.关于诉讼时效中断的说法,正确的有（ ）。

A.自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届

B.人民法院应当认定申报破产债权气提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力

C.权利人对同一债权中的部债权主张权利,诉讼时效中断的效力不及于剩余债权

D.债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断

E.因权利人被义务人控制，不能行使请求权的，诉讼时效中断

【答案】BDP341~342

95.根据《生产安全事故应急预案管理力法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（ ）。

A.应急指挥机构及其职责发生调整的

B.面临的事故风险发生重大变化的

C.重要应急资源发生重大变化的

D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的

E.单位经营情况发生变化的

【答案】ABCDP265

96.关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有（ ）。

A.有符合规定的净资产

B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备

C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核

D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核

E.有符合规定的，已完成工程业绩

【答案】ADEP64

97.下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有（）

A.建设用地规划许可证

B.可行性研究报告

C.建设工程规划许可证

D.施工企业资质等级证书及营业执照副本

E.工程勘勘察设计文件

【答案】DEP303

98.关于工程保修期的说法正确的有()。

A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限

B.屋面防水工程的保修期为4年

C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日

D.保修期结束后返还质量保证金

E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务

【答案】AEP323

99.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》关于安全生产许可证的说法正确的有()。

A.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动

B.施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续

C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可

D.施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件

E.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期

【答案】ACDP220~221

100.根据《标准化法》,下列标准中不能制定为强制性标准的有()。

A.行业标准

B.地方标准

C.团体标准

D.企业标准

E.囯家标准

【答案】BCDP285